PLAN DE PRUEBAS DE PENETRACIÓN AURORA MARKET (PENTEST)

Documento Técnico de Análisis y Planificación

Nombre del proyecto: Pentest Aurora Market

Cliente / Organización: AuroraMarket

Activo objetivo: www.AuroraMercado.com

Tipo de evaluación: Caja gris

Fecha de inicio: 03-09-26

Fecha de finalización: 05-09-26

Responsable técnico (pentester): Vivian Peña

Punto de contacto del cliente: 3214780928

Versión del documento:1.0

Clasificación:Confidencial

OBJETIVO DEL PENTEST

Define 3 objetivos concretos que tendría la evaluación de seguridad de Aurora Market.

- Poder identificar vulnerabilidades en la página web mediante la metodología del Pentesting, eliminando brechas de seguridad y exponer diferentes tipos de riesgo

- Poder identificar errores de lógica de negocio, errores en la configuración o programación de la página web.

- Procurar que el sistema tienda a ser seguro y mantener siempre la disponibilidad del servicio

SÍ SE EVALUARÁ

Sistemas o elementos incluidos en el alcance:

- Aplicación web

- Base de datos de la aplicación web

- Mecanismos de autenticación de la página web

- Diferentes tipos de usuario/rol

FUERA DEL ALCANCE

Elementos que no serán evaluados:

- Redes sociales de la empresa

- Equipos personales de los empleados

- Cuentas de correo de empleados

- Sistemas que no formen parte de la aplicación web

- Proveedores externos

TIPO DE PENTEST

Determina si el escenario corresponde a un Black-box, Gray-box o White-box. Investiga brevemente el concepto y justifica tu elección.

GRAY-BO

El evaluador tiene información parcial, como credenciales o datos de la aplicación, pero no conoce todos los detalles internos.

- Al comenzar el proyecto Aurora market no entrega toda la información técnica de su infraestructura

- El equipo no conoce detalles sobre la construcción de la plataforma ni tecnologías implementadas

- Sabemos que existe una aplicación web, una base de datos, mecanismos de autenticación y diferentes tipos de usuarios

CONDICIONES ACORDADAS

- Solo la aplicación web autorizada

- No atacar redes sociales, equipos, correos, proveedores ni otros sistemas fuera del alcance

- No realizar acciones que interrumpas la plataforma o afecten información real

- Pruebas en horarios de menor actividad para minimizar impactos

- Colaboración basada en confianza, transparencia y comunicación

PERMISOS REQUERIDOS

- Autorización formal

- Rango de horario para realizar las pruebas y evaluaciones

- Contar con credenciales de un usuario del sistema para realizar la evaluación de seguridad de manera autenticada

PLANIFICACIÓN

Establece qué debería hacer el equipo antes de comenzar la parte técnica. Completa los elementos clave.

OBJETIVOS

- Realizar una prueba Integral del servicio web

- Encontrar y documentar vulnerabilidades

- Recomendar acciones para fortalecer la seguridad del servicio web

ALCANCE

- Servicio Web

PERMISOS Y CONDICIONES

- Trabajar solo sobre el servicio web

- No realizar pruebas en horarios de alto tráfico

- Debemos contar con la autorización

- Debemos contar con credenciales para autenticación en el servicio web

METODOLOGÍA A UTILIZAR

- OWASP

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

- Un usuario reportó que la información que estaba viendo aparentemente pertenecía a otra cuenta

- Sabemos que el servicio web cuenta con una base de datos, mecanismos de autenticación y diferentes tipos de usuario

RECURSOS NECESARIOS

- Alcance al servicio web

- Acceso de manera autenticada al servicio web

- Entorno de Pentesting

PROGRAMACIÓN DEL PENTEST

- Horarios de menor actividad para minimizar impactos

FASES DEL PENTEST

Explica cómo aplicarías cada fase al caso de Aurora Market. ¿Qué buscarías hacer en cada etapa?

RECONOCIMIENTO

- Enumeración de tecnologías

- Enumeración de módulos, vistas y servicios del servicio web

- Enumeración de permisos y alcance del usuario autenticado en el servicio web

- Enumeración de recursos que podemos consultar sin autenticación y/o sin autorización

- Enumeración de la infraestructura del servicio web

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES

- Analizar que vulnerabilidades hemos visto presentes en el servicio web

- Correlación con tecnologías y publicaciones como CVEs y CWEs

- Leer y aprender de posibles explotaciones

EXPLOTACIÓN

- Aprovechar las vulnerabilidades encontradas para obtener alcances que no deberíamos tener

- Validar el alcance obtenido luego de aprovechar estas vulnerabilidades

POST-EXPLOTACIÓN

- Identificar el impacto de las vulnerabilidades en el servicio web}

- Medir el impacto en afectación a la Disponibilidad de la Información

- Medir el impacto en afectación a la Confidencialidad de la Información

- Medir el impacto en afectación a la Integridad de la Información

INFORME

- Redactar un documento de manera clara y profesional, para que el equipo pueda entender y analizar las vulnerabilidades reportadas, y así mismo aplicar las recomendaciones expresadas con el fin de mitigar el riesgo actual y velar por un sistema más seguro

INVESTIGACIÓN

Consulta al menos una de las metodologías que revisamos en clase y explica por qué podría ser útil para este proyecto.

METODOLOGÍA ELEGIDA:

La metodología a usar será OWASP pues es el indicado para análisis web.

¿POR QUÉ SERÍA ÚTIL PARA ESTE PROYECTO?

El incidente reportado —donde un usuario visualizó información que aparentemente pertenecía a otra cuenta— corresponde a una posible falla de control de acceso (Broken Access Control), una de las categorías más críticas dentro del OWASP Top 10. Esto hace que la metodología no solo sea aplicable en términos generales, sino directamente relevante para investigar la causa raíz del problema que motivó la evaluación y al ser un estándar ampliamente usado y por la forma en que esta parametrizado permite dar un entendimiento al cliente de forma clara y transparente como se busca desde un inicio, ya que las vulnerabilidades pueden clasificarse y priorizarse conforme a un marco de referencia reconocido.